## Slide 1: Scrum
Réalisé par:
  COLIN Yann
  DECAP Clément
  HAJJI Emna
  NICOLETTI Anthony
Université de Nice-Sophia-Antipolis

## Slide 2: Plan
Les méthodes agiles
Principes
Acteurs et rôles
Planification
Articulation de la méthode
Outils
Avantages / inconvénients
Conclusion

## Slide 3: Les méthodes agiles
Définition
Intérêts de son utilisation
Quel type de projet

## Slide 4: Principes
Favoriser les interactions
Favoriser un logiciel qui fonctionne plutôt que de la documentation
Collaborer avec le client
Répondre aux changements

## Slide 5: Acteurs et rôles
Product owner
Scrum master
Equipe de développement

## Slide 6: Planification
Pré-jeu
- Planning
Définition du backlog, de l’équipe
Identification des facteurs de risques
Choix des outils, infrastructure+ logistique
Budget, chiffrage et estimation des coûts
- Architecture générale et conception générale
Jeu
Sprints
Développement ( analyse, conception, codage -> Livraison -> révision -> adaptation)
Post-jeu
Packaging global
Intégration et jeu de tests
Documentation et manuel user globaux, accompagnement aux changements

## Slide 7
Liste de besoins fonctionnalités
Priorité
Estimation
Ressources

## Slide 8: Sprint planning
1ère partie :
  Engagement de l’équipe
  Définition des enjeux du sprint
  Participants : Product Owner, SCRUM Master, l'équipe
2ème partie :
  Item => Tâche
  Tâche => Temps
  Participants: Scrum Master, l'équipe

## Slide 9: Daily scrum
Chaque jour : <= 15mn
Participants : l’équipe, Product Owner, le Scrum Master + les autres
Objectif : synchronisation de l'équipe
3 questions :
  Qu'est-ce que j'ai fait hier ?
  Qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui ?
  Quelles sont les difficultés que je rencontre ?

## Slide 10: Review & Retrospective du sprint
Sprint retrospective
  Réunion interne à l’équipe
  Objectif : comprendre les erreurs commises
Sprint review
  Valider le produit pendant le sprint
  Démonstration tâche réalisée
  Validation

## Slide 11: Articulation de la méthode
Versions contenant itérations

## Slide 12: Outils
Backlogs :
  Excel
  Bug Report & Track
  Agile Project Management
  (Eclipse Plugin, IceScrum,
  Jira, ScrumWorks …)

## Slide 13: Outils
Communication : Wiki + Taskboard + Maps
Conformité & Intégration :
Pilotage : Dashboard, RAF, vélocité

## Slide 14: Avantages (1/2)
Cadre de production, méthodologies
Augmente productivité et qualité
Plus de souplesse et de créativité
Résultat conforme aux attentes
Pilotage au quotidien
Règles définies clairement

## Slide 15: Avantages(2/2)
Copilotage avec le client
Propice à une confiance réciproque
Transparence sur l'avancement
Adaptabilité
Equipe & responsabilité collective
Pas d'individualisme ->Améliorer la communication
Amélioration permanente
Chaque équipe a son lot de responsabilité

## Slide 16: Inconvénients
Peu, voire pas, de documentation écrite
Grande disponibilité de tous les acteurs
Coûts (susceptibles de dériver)

## Slide 17: Conclusion
Utilisable dans tout type de projet
Utilisé dans de grandes entreprises
Bertrand Georges de Epistema a dit : « Scrum leur a sauvé la vie »

## Slide 18: Merci pour votre attention