## Slide 1: Feature Driven Development (FDD)
Gestion de projet
Promotion 2011-2012 NTDP
Présenté par :
- Imane Bouassria
- Mohamed Hamza Bourkia
- Zakaria Zoubaidi

## Slide 2: Plan
Grandes lignes de la méthode
Notion de « feature » et de « feature set »
Les 5 phases d’un projet FDD
  Développer un modèle global
  Etablir une liste détaillée de features classées par priorité
  Planifier à partir des features
  Concevoir à partir des feature
  Construire à partir des features
Comparatifs des méthodes agiles : Méthode & taille de projet
Forces et faiblesses
Questions

## Slide 3: Grandes lignes de la méthode FDD
Une méthode agile
Itérative à courte durée
Découpage du projet en caractéristiques simples« features »
Avantages
Côté Client : visibilité sur l’avancement du projet et résultats concrets
Côté développeurs : motivation à fournir des composants utiles pour le client toutes les deux semaines
Côté manager : bonne gestion du risque à la fourniture fréquente des composants au client

## Slide 4: Notion de « feature » et de « feature set »
« Feature » désigne une fonctionnalité porteuse de valeur pour le client qui peut être implémenté en deux semaines ou moins.
Formalisme utilisé
<action> the <result> <by,for,of,to> a(n) <object>
 Permet au client d’exprimer ce qu’il attend de manière simplissime
« Feature set » ces features sont regroupées en groupe qui participent à une même fonctionnalité plus globale.
Formalisme utilisé
<action><-ing> a(n)<object>
 Permet de confronter les gens du domaine pour développer un busniss model commun
 Permet aux développeurs de connaitre mieux le domaine et dans la façon dont les choses sont liées

## Slide 5: Les 5 phases d’un projet FDD
Construire un modèle global
Etablir une liste des features
Planifier à partir des features
Concevoir à partir des features
Développer à partir des features
Linéaire
Itératif
Chiffre du haut : pourcentage de la partie linéaire (phase 1 à 3)
Chiffre du bas : pourcentage de la partie itérative (phase 4 à 5)
10%
4%
4%
1%
2%
2%
77%

## Slide 6: Les 5 phases d’un projet FDD
Construire un modèle global
Etablir une liste des features
Planifier à partir des features
Concevoir à partir des features
Développer à partir des features
Linéaire
Itératif
Chiffre du haut : pourcentage de la partie linéaire (phase 1 à 3)
Chiffre du bas : pourcentage de la partie itérative (phase 4 à 5)
10%
4%
4%
1%
2%
2%
77%

## Slide 7: 1.Développer un modèle global
Formation de l’équipe de modélisation
Etude du domaine
Etude documentaire
Elaboration d’une liste informelle de features
Développement d’un modèle en petits groupes
Développement d’un modèle
Liste des alternatives
Manager | Equipe modélisation | Architecte | Développeur sénior
Tâches
Critères d’entrée
Client prêt à débuter le projet
liste des besoins non exhaustive
Vérification
Validation interne et externe par l’équipe de modélisation
Critères de sortie
Diagrammes de classes
Liste informelle des features
Notes sur la modélisation alternative
 Soumis à validation et révision du chef de projet et de l’architecte

## Slide 8: Les 5 phases d’un projet FDD
Construire un modèle global
Etablir une liste des features
Planifier à partir des features
Concevoir à partir des features
Développer à partir des features
Linéaire
Itératif
Chiffre du haut : pourcentage de la partie linéaire (phase 1 à 3)
Chiffre du bas : pourcentage de la partie itérative (phase 4 à 5)
10%
4%
4%
1%
2%
2%
77%

## Slide 9: 2. Etablir une liste détaillée de features classées par priorité
Former l’équipe chargée d’établir la liste détaillée des features
Identifier les features
Former les features sets
Classer les features sets et les features par ordre de priorité
Eclater les features trop complexes
Manager | Equipe feature
Tâches
Critères d’entrée
Réussite de la première étape
Vérification
Validation interne et externe par l’équipe de features
Critères de sortie
-Listes détaillés des features regroupés en features set classées par ordre de mérite
 Soumis à validation et révision du chef de projet et de l’architecte

## Slide 10: Les 5 phases d’un projet FDD
Construire un modèle global
Etablir une liste des features
Planifier à partir des features
Concevoir à partir des features
Développer à partir des features
Linéaire
Itératif
Chiffre du haut : pourcentage de la partie linéaire (phase 1 à 3)
Chiffre du bas : pourcentage de la partie itérative (phase 4 à 5)
10%
4%
4%
1%
2%
2%
77%

## Slide 11: 3. Planifier à partir des features
Former l’équipe planning
Identifier les features
Former les features sets
Affecter les classes à leurs propriétaires
Affecter les features sets aux développeurs seniors
Manager | Equipe planning
Tâches
Critères d’entrée
Réussite de la deuxième étape
Vérification
Auto Validation par l’équipe de planning
Critères de sortie
-Planning détaillé et les dates butoirs de chaque itération

## Slide 12: Les 5 phases d’un projet FDD
Construire un modèle global
Etablir une liste des features
Planifier à partir des features
Concevoir à partir des features
Développer à partir des features
Linéaire
Itératif
Chiffre du haut : pourcentage de la partie linéaire (phase 1 à 3)
Chiffre du bas : pourcentage de la partie itérative (phase 4 à 5)
10%
4%
4%
1%
2%
2%
77%

## Slide 13: 4.Concevoir à partir des features
Former l’équipe DBF(Design by feature)
Etude du domaine
Construire un diagramme de séquence
Inspection du design
Développeur senior | Equipe DBF | Scripte
Tâches
Critères d’entrée
Réussite de la troisième étape
Vérification
Vérification par l’équipe feature
Critères de sortie
-Diagrammes de séquence
-Diagrammes de classe
Etude des documents référencés
Etablir les prologues de classes et méthodes
Lister les actions dinspection du design

## Slide 14: Les 5 phases d’un projet FDD
Construire un modèle global
Etablir une liste des features
Planifier à partir des features
Concevoir à partir des features
Développer à partir des features
Linéaire
Itératif
Chiffre du haut : pourcentage de la partie linéaire (phase 1 à 3)
Chiffre du bas : pourcentage de la partie itérative (phase 4 à 5)
10%
4%
4%
1%
2%
2%
77%

## Slide 15
5.Construire à partir des features
Implémenter classes et méthodes
Inspection du code
Tests unitaires
Equipe feature | Equipe DBF | Scripte
Tâches
Critères d’entrée
Réussite de la quatrième étape
Vérification
Inspection du code et tests unitaires par l’équipe feature
Critères de sortie
- Livraison d’un composant fonctionnel conforme au spécification
Liste des modifications apportées au code
Préparation pour l’intégration

## Slide 16: Comparaison méthodes agiles

## Slide 17: Forces et faiblesses
Avantages (Avantages des méthodes agiles)
    Gestion des risques
    Flexibilité par rapport au changement
    Rapidité
    Livraisons fréquentes
    Propriété du code revenant aux propriétaire de classes
    Application sur une équipe de taille conséquente
    Inspection du code
Inconvénients :
    Nombre de développeurs séniors à disposition
    Inspection du code

## Slide 18: Questions