## Slide 1: Master2MIAGE NTDP
Réalisé Par:
MANIGAT Alain
OUKFIF Mohamed
DEBBACHE Taha

## Slide 2: PLAN
Introduction
*Historique/Définitions
*concepts
Composants
Processus des gestion
Techniques
Avantages/Inconvénients

## Slide 3
Prince2
Projects In Controlled Environments
1975 : Méthode créer par Simpact Systems Ltd baptisée PROMPT.
1979: PROMPT est adopté par le CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency.
1989:PRINCE est lancé et remplace PROMPT dans les projets du gouvernement britannique.
1996: La dernière version de la méthode (PRINCE2).

## Slide 4: Concepts
PRINCE2 est une méthode basée sur des processus.
Focalisation Produit.
Management par séquences .
Management par Exception.
Adaptation à l’environnement du projet.

## Slide 5: Composants
PRINCE2 comporte huit (08) composants utilisés par les différents processus :
Cas d’affaire
Organisation
Plan
Contrôles
Risques
Qualité
Gestion de la configuration
Maîtrise des changements
Projet
Notes: Ils désignent des aspects clés mis en œuvre dans les processus PRINCE2.
Cas d'affaire
Un business case est une proposition structurée qui met en avant l'objectif du projet
Il énumère les bénéfices, les coûts les risques attendus.
Organisation
Définit les rôles et les responsabilités de l'équipe de management de projet. Elle décrit qui fait quoi dans un projet.
On en reparlera plus en détail dans le prochain slide.
Plans
PRINCE2 propose différents niveaux de plans.
le plan de projet et les plans de séquences qui sont obligatoires et si le projet requiert le travail de plusieurs équipes, des plans d'équipe peuvent aussi s'avérer nécessaires.
Contrôles
permettent de s'assurer que le projet produit les bons livrables et respect les échéances.
Risques
La gestion du risque consiste à maintenir l'exposition du projet aux risques à un niveau acceptable.
Qualité
Permet de garantir la conformité du projet aux normes et aux standards de qualité .
Gestion de la configuration
La gestion de la configuration consiste en la gestion des éléments du produit final et des versions à valider
Maîtrise des changements
un mécanisme destiné à certifier que toutes les incidences de projets sont journalisées, analysées, traitées.

## Slide 6: Organisation
Légende:
Responsabilité de l’assurance
Lignes de guidage/Conseil
Lignes d’autorités
Comité de pilotage
Directeur de projet
Responsable fournisseurs
Responsable utilisateurs
Chef de projet
Assurance projet
Chef d’équipe
Support de projet
Notes:   Le comité de pilotage
Assume la direction et le management du projet.
Le directeur de projet
Est le « propriétaire » du cas d'affaires. Il doit s'assurer de succès de projet.
Le responsable des utilisateurs
Le responsable des utilisateurs doit s'assurer que les exigences des utilisateurs sont toutes prises en charge.
Le responsable des fournisseurs
Il s’occupe des relations avec les personnes externes au projet.
Le chef de projet
Le chef de projet est responsable de la gestion quotidienne du projet.
Le chef d'équipe
Il s'agit d'un rôle optionnel, généralement associé aux grand projet où plusieurs équipes sont employées.
L'assurance Projet
L'assurance projet réalise des contrôles périodiques afin de s'assurer que le projet est toujours conforme à ses spécifications, aux standards exigés.
Le support de projet
Représente l’équipe de développement dédiée au projet dans le cas d’un projet de développement par exemple.

## Slide 7: Processus de gestion de projet
PRINCE 2est divisé en huit processus définis par des clés d'entrée et de sortie, des objectifs à atteindre et des activités à réaliser. Chaque processus est désigné par une abréviation:
1-Diriger un projet (DP) / (Directing a Project (DP)).
2- Élaborer un projet (EP) / (Strating up a Project (SU)).
3- Initialiser un projet (IP) / (Initiating a project (IP)).
4- Contrôler une séquence (CS) / (Controlling a stage (CS)).
5- Gérer la livraison de produits (LP) / (Managing Product Delivery (MP)).
6- Gérer les limites de séquences (LS) / (Managing Stage Boundaries (SB)).
7- Clôture de projet (CP) / (Closing a Projet (CP)).
8- Planifier (PL) / (Planning (PL)).

## Slide 8
Diriger un projet (Donner des directives appropriées)
Clôturer du projet
Gestion des limites de contrôle
Contrôler une séquence
Initialiser un projet
Elaborer un
projet
Planification
Gérer la livraison des produits

## Slide 9
Diriger un projet
Approuver l'exposé du projet (Project Brief) et en autoriser l'initialisation.
Autoriser le Document d'initialisation du projet
Contrôler le statut du projet au terme de chaque séquence.
Assurer la liaison avec la direction d'entreprise ou des programmes
Confirmer la clôture du projet.
Elaboration du projet
Préciser l'autorité nécessaire pour entreprendre le projet.
Garantit la disponibilité d'une information suffisante concernant les objectifs
du projet, son périmètre et les contraintes à envisager.
Concevoir et nommer une équipe de gestion de projet appropriée.
Décider de l'approche à employer pour fournir les livrables requis par le projet.
Créer le plan de la séquence d'initialisation.
Les Processus

## Slide 10
Initialiser le projet
S'assurer que toutes les personnes impliquées comprennent le périmètre
et les objectifs du projet.
S'assurer qu'un cas d'affaires pertinent existe pour le projet.
S'assurer que le projet a été planifié et évalué sur le plan financier de façon adéquate.
Évaluer les risques identifiés.
Obtenir l'approbation du Comité de pilotage avant de passer à la séquence suivante
Contrôler une séquence (CS)
Autoriser le travail à être réaliser par l'équipe projet.
Surveiller et communiquer sur l'état d'avancement du projet.
Consigner les problèmes liés au projet.
Évaluer les changements nécessaires.
Prendre les actions correctives nécessaires.
Prendre livraison des produits achevés par l'équipe du projet.
Les Processus

## Slide 11
Gérer la livraison de produits
La négociation et l'acceptation des lots de travaux (Work Packages).
De s'assurer que le travail requis est effectivement réalisé.
De communiquer et de rapporter sur l'état de progression.
De s'assurer que les produits achevés respectent les critères de qualité requis.
Gestion des limites de séquence
Le reporting sur la livraison des produits.
La réévaluation du niveau de risque.
La mise à jour de la documentation de gestion du projet.
La planification de la séquence suivante, ou la production d'un plan d'exception.

## Slide 12
Clôture du Projet
L'émission de rapports sur l'atteinte des objectifs du projet tels
que définis dans le document d'initialisation du projet.
L'émission de recommandations sur les prochaines actions requises.
La planification des revues post-projet.
L'évaluation de la manière dont le projet a été géré et la restitution
des retours d'expérience.
Le passage du projet en mode inactif.
Planifier un projet
Rédiger une description de produit du produit final.
Créer une structure de décomposition de produit qui identifie les produits requis.
Rédiger des descriptions de produits qui incluent une définition des exigences
de qualité, pour chaque produit.
Créer un diagramme de flux des produits qui expose l'ordre logique
de production des produits et leurs interdépendances.
Identifier les activités requises pour créer les produits.
Estimer la durée et les efforts pour chaque activité.
Evaluer les risques.
Calculer les coûts.
Identifier les points de contrôles (checkpoint) nécessaires.

## Slide 13: Les Techniques
1-Planification basée sur les produits
Structures de décomposition du produit (SDP)
Description de produit
Diagrammes de flux des produits (DFP)

## Slide 14: Les Techniques
2-Technique Contrôle Qualité
garantir qu’un produit
complet
satisfait aux exigences.

## Slide 15: Les Techniques
3-Technique de Maîtrise des Changements
Demande de changement.
Modification des spécifications.
Questions

## Slide 16: Certification Prince2
Examen PRINCE2 Fondamental:
Examen PRINCE2 Praticien:
Notes: 1-Cet examen vérifie qu’un collaborateur dispose des connaissances nécessaires pour participer à un projet géré selon la méthode PRINCE2
2-Cet examen est la garantie d'une maîtrise parfaite de la méthode PRINCE2 pour gérer un projet

## Slide 17: Conclusion
la capacité de gérer plus efficacement le projet et les risques
les meilleurs usages pratiqués en direction de projet
Réduction des coûts
PRINCE2 est bénéfique aux directeurs de projet et à l'entreprise

## Slide 18: Questions